一般及專業理論課程綱要表

General and Specialized Course Syllabus

| 系科名稱(Department)： 建築工程系_______ 教師(Instructor):_王建武_____ e-mail: wishuan@cc.chit.edu.tw_ 輔導時間(Office hours):_每週五第1~3節（08:20~11:10）_ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名稱(Course Title)：_建築工程系統管理_ 英文科目名稱(Course in English)：_Construction Management of Building Engineering System_ |  |  |  |  |
| 學年: 93 (School Year of_2004__)、學期(Semester): I 、學分數(Credit Hours)： 3 |  |  |  |  |
| 先修科目或先備能力(Course Prerequisites)：建築工程基本認識、工程經濟與統計 |  |  |  |  |
| 課程目標(Course Objectives)： 1.使學習者認知建築工程整體體系之發展環境。 2.使學習者具備建築工程系統管理之基本觀念。 3.使學習者具備執行營建工程管理之所需技術。 4.使學習者了解營建事業管理之相關基本智識。 |  |  |  |  |
| 教學大綱(Syllabus)： |  |  |  |  |
| 章節主題 (Unit/Session Topics) | 內容綱要(Content) | 教學時數( Teaching Hours) | 週次(Week Number) | 備註(Remarks) |
| 建築工程系統管理導論 | 闡述系統、建築、管理、專案、營建管理之定義、特性、目標（的）、要素、內涵及其課題。 | 3 | 1 | 講授、討論、抽問（考） |
| 營建產業組織與架構 | 闡述營建業之組成產業、企業組織、經營型態及其現況與未來可能發展。 | 3 | 2 | 講授、討論、抽問（考） |
| 營建工程招標 | 闡述營建工程發包機制、決標方式、招標文件、底價訂定、作業流程及其優劣性。 | 3 | 3 | 講授、討論、抽問（考） |
| 營建工程投標 | 闡述營建工程承攬方式、工作團隊、投標程序、競標策略及其相關知識技能。 | 3 | 4 | 講授、討論、抽問（考） |
| 營建工程契約 | 闡述各類工程契約之型態、目的、適用條件、內容要項、權利義務、管理意義及其優劣性。 | 3 | 5 | 講授、討論、抽問（考） |
| 專業營建管理 | 闡述專業營建管理之意義、特點、時機、組織架構、服務項目、主要職責及其優劣性。 | 3 | 6 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程施工管理 | 闡述工地施工規劃項目∕內容、管理控制方法∕手段、工地主任職責及施工應注意之要項。 | 3 | 7 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程經濟與財務管理 | 闡述投資決策分析方法、方案經濟評估基準、財務籌措方式及合約簽訂應注意之要項。 | 3 | 8 | 講授、討論、抽問（考） |
| ─ | 期中考試 | ─ | 9 |  |
| 工程估價與成本控制 | 闡述工程估價流程、工程數量∕工料分析、預算編列方式、成本控制及合約計價之原則。 | 3 | 10 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程進度規劃與控制 | 闡述工程進度管理∕控制體系、現行各類進度管制圖表、工程進度規劃程序及其控制原則。 | 3 | 11 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程排程與資源調配 | 闡述網圖規劃分析排程技術、要徑法∕計劃評核術 (CPM/PERT)應用時機及其營建資源調配模式。 | 3 | 12 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程品質管制 | 闡述工程品質管制之意義、程序、規範、工具、計劃內容、工作重點、影響因素及評鑑制度。 | 3 | 13 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工地環保與安全管理 | 闡述工地環境維護與安全衛生管理之內容、意義、規範、計劃內容、作業要點及防制措施。 | 3 | 14 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程糾紛與仲裁 | 以實際工程案例闡述工程糾紛發生之類別、肇因、求解途徑、作業程序及其規避改善之道。 | 3 | 15 | 講授、討論、抽問（考） |
| 營建業相關法律規章 | 闡述營建工程生命週期各階段所涉及相關法律規章之體系、類別、內容及其要義。 | 3 | 16 | 講授、討論、抽問（考） |
| 工程資訊管理與自動化 | 闡述電腦化管理之意義、資訊科技於營建管理之應用現況及營建自動化之範圍、時機與效益。 | 3 | 17 | 講授、討論、抽問（考） |
| ─ | 期末考試 | ─ | 18 |  |